第4章 專案時程與組織分工	2

4-1   專案時程：甘特圖	2

4-2   專案組織與分工	3

第5章	需求模型	6

5-1   使用者需求：需求清單及其說明，需分功能需求與非功能需求兩部分描述。	6

5-2   使用個案圖(Use case diagram)	6

5-3   使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之。	8

5-4   分析類別圖(Analysis class diagram)	20

6-2   設計類別圖(Design class diagram)	21

圖表 1 甘特圖	2

圖表 2 使用個案圖	7

圖表 3 活動圖之會員登入	8

圖表 4  活動圖之檢視會員資料	9

圖表 5 活動圖之修改會員資料	10

圖表 6  活動圖之生成食譜	11

圖表 7  活動圖之檢視食譜	12

圖表 8 活動圖之檢視收藏列表	13

圖表 9  活動圖之新增收藏	14

圖表 10  活動圖之修改收藏列表	15

圖表 11  活動圖之新增體重紀錄	16

圖表 12   活動圖之發佈貼文	17

圖表 13  活動圖之發佈生成食譜	18

圖表 14  活動圖之按讚及留言	19

圖表 15  分析類別圖	20

圖表 16 設計類別圖	21

第4章 專案時程與組織分工

4-1   專案時程：甘特圖

圖表 1 甘特圖

| 時程\月份 | 11月 | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主題思考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介面設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端網頁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 後端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連接資料庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訓練AI助理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編寫系統手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4-2   專案組織與分工

表4-2 專案組織與分工

●主要負責人  〇次要負責人 (每一項只能有1位主要負責人，次要負責人最多2位)

| 項目/組員 |  | 11236024 楊翊萍 | 11236026 陳妤瑄 | 10856004 葉千熏 | 10856042 楊喬羽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後端開發 | 資料庫建置 |  |  |  | ● |
|  | 連接資料庫 |  |  |  | ● |
|  | 連接OpenAI API |  |  |  | ● |
|  | 連接前後端 |  |  | 〇 | ● |
|  | 架設Flask |  |  | ● |  |
|  | 調整Instructions |  | ○ | ● |  |
|  | 測試AI食譜 | ● |  |  |  |
|  | 訓練AI產圖 |  |  | 〇 | ● |
| 前端開發 | 主頁面 | 〇 |  | ● |  |
|  | 登入頁面 |  | ● |  |  |
|  | 生成食譜 |  |  | ● |  |
|  | 生成食譜之問題頁面(7) |  |  |  | ● |
|  | 食譜頁面 |  | ● | 〇 |  |
|  | 食譜天地 |  |  | ● |  |
|  | 紀錄頁面 |  |  | ● |  |
|  | 任務頁面 |  |  | ● |  |
|  | 社群頁面(4) | 〇 |  | ● |  |
|  | 貼文頁面 | ● |  | 〇 |  |
|  | 發文頁面 | 〇 |  | ● |  |
|  | 個人資訊頁面 |  | ● |  |  |
| 美術設計 | UI/ UX |  |  | ● |  |
|  | Web/APP介面設計 | 〇 |  | ● | 〇 |
|  | 色彩設計 | 〇 |  | ● | 〇 |
|  | Logo設計 |  |  | ● |  |
|  | 素材設計 |  |  | ● |  |
| 文件撰寫 | 統整 |  | ● |  |  |
|  | 第1章 前言 |  | ● |  | 〇 |
|  | 第2章 營運計畫 |  | ● |  | 〇 |
|  | 第3章 系統規格 |  | 〇 |  | ● |
|  | 第4章 專題時程與組織分工 | ● |  | 〇 |  |
|  | 第5章 需求模型 | ● |  | 〇 |  |
|  | 第6章 設計模型 | 〇 |  | ● |  |
|  | 第7章 實作模型 | 〇 |  | ● |  |
|  | 第8章 資料庫設計 |  | 〇 |  | ● |
| 報告 | 簡報製作 | 〇 | ● | 〇 |  |

註：後端開發、前端開發及美術設計視各組專題功能新增項目，文件撰寫及報告則應固定欄位

專題成果工作內容與貢獻度表

本組成員之工作內容與貢獻度(加總為100%)，請依組員人數自行調整欄位

| 序號 | 姓名 | 工作內容<各限100字以內> | 貢獻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 組長 楊翊萍 | 手冊第4、5章、會議記錄(7次)、部分前端、測試AI食譜、研究飲食法 | 25% |
| 2 | 組員 陳妤瑄 | 手冊第1、2章 、會議記錄(8次)、部分前端、訓練AI營養師機器人、手冊統整 | 25% |
| 3 | 組員 葉千熏 | 手冊第6、7章、會議記錄(4次)、主要前端、訓練AI產圖、訓練AI營養師機器人 | 25% |
| 4 | 組員 楊喬羽 | 手冊第3、8章、會議記錄(4次)、主要資料庫、連接前後端、部分前端、訓練AI產圖、訓練AI營養師機器人 | 25% |
|  |  |  | 總計:100% |

第5章	需求模型

5-1   使用者需求：需求清單及其說明，需分功能需求與非功能需求兩部分描述。

- 功能性需求

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 會員登入 | 使用者可用Google帳號進行登入。 |
| 檢視會員資料 | 使用者可查看他們的個人資訊 |
| 修改會員資料 | 使用者可修改他們的個人資訊 |
| 生成食譜 | 使用者可使用Banana營養師生成食譜 |
| 檢視食譜 | 使用者可查看他們用Banana營養師生成的食譜 |
| 檢視收藏列表 | 使用者可查看他們的收藏列表 |
| 新增收藏 | 使用者可以將喜歡的貼文加進收藏列表 |
| 修改收藏列表 | 使用者可以修改收藏列表中貼文的收藏列表 |
| 新增體重紀錄 | 使用者可新增體重紀錄 |
| 發佈貼文 | 使用者可以發佈貼文 |
| 發佈生成食譜 | 使用者可發佈他們用Banana營養師生成的食譜 |
| 按讚及留言 | 使用者可以對貼文按讚和留言 |

- 非功能性需求

- 易用性: 系統須提供易用的使用界面，讓使用者能有好的體驗。

- 可維護性: 系統須具備良好的維護性，代碼應易於理解、修改和擴展。

- 安全性:系統須保護使用者的數據，防止未經授權的訪問和攻擊。

5-2   使用個案圖(Use case diagram)

圖表 2 使用個案圖

5-3   使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之。

- 會員登入

圖表 3 活動圖之會員登入

- 檢視會員資料

圖表 4  活動圖之檢視會員資料

- 修改會員資料

圖表 5 活動圖之修改會員資料

- 生成食譜

圖表 6  活動圖之生成食譜

- 檢視食譜

圖表 7  活動圖之檢視食譜

- 檢視收藏列表

圖表 8 活動圖之檢視收藏列表

- 新增收藏

圖表 9  活動圖之新增收藏

- 修改收藏列表

圖表 10  活動圖之修改收藏列表

- 新增體重紀錄

圖表 11  活動圖之新增體重紀錄

- 發佈貼文

圖表 12   活動圖之發佈貼文

- 發佈生成食譜

圖表 13  活動圖之發佈生成食譜

- 按讚及留言

圖表 14  活動圖之按讚及留言

5-4   分析類別圖(Analysis class diagram)

圖表 15  分析類別圖

6-2   設計類別圖(Design class diagram)

圖表 16 設計類別圖